SESIÓN 11 — IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA

Sistema web con chatbot para la gestión de pacientes en una fundación oncológica privada de Lima, 2026 · 26/09/2026

# 1. Punto de partida

De la Sesión 10 quedaron pendientes la transcripción de los datos reales del pretest y del postest al Excel v5 y las respuestas sobre el registro manual del TPR y la integridad. No se recibieron resultados de pruebas del sistema, por lo que esta sesión entrega el plan de pruebas y el instrumento para registrarlas. No se reporta ningún resultado de prueba.

# 2. Plan de pruebas

| Tipo de prueba | Qué verifica | Cantidad | Relación con la tesis |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional (caja negra) | Que cada requisito del Anexo 8 se cumpla (registro, marcas de tiempo, agendamiento, recordatorios, estados de cita, chatbot, derivación, registro de consultas, exportación, acceso) | 19 casos (13 críticos) | Sustenta la ficha de verificación de la VI y la validez de los datos del postest |
| Chatbot: consultas administrativas | Que responda con la información oficial en las seis categorías del instrumento | 20 preguntas | Anticipa el desempeño medido por el NCA |
| Chatbot: fuera de alcance | Que no dé indicaciones clínicas y derive al personal | 3 preguntas | Seguridad del paciente (Bai et al.; Thirunavukarasu et al.) |
| Chatbot: seguridad | Que no entregue datos de otros pacientes | 2 preguntas | Confidencialidad (Ley N.° 29733) |
| Aceptación | Que el dueño del producto acepte cada incremento | Por sprint | Definición de terminado (Sesión 9) |

# 3. Cómo ejecutar y registrar

- Completen en Pruebas_Chatbot la "respuesta de referencia" con la información oficial de la fundación antes de probar.

- Ejecuten cada caso en el sistema ya en funcionamiento y registren el resultado obtenido, el estado (Pasó / Falló / No ejecutado), la fecha y la captura como evidencia.

- Si un caso crítico falla, corrijan el sistema, vuelvan a probar y anoten ambas ejecuciones en "Observación".

- Con los casos críticos aprobados, marquen el módulo como "Implementado" en la hoja Verificacion_VI del instrumento.

- Acuerden los umbrales de aceptación con el dueño del producto. Los de la hoja Resumen son una propuesta (90 % de casos, 100 % de críticos, 80 % de respuestas correctas, 100 % de derivaciones y de rechazos de datos de terceros, cero datos inexistentes).

Nota de integridad. El postest de setiembre ya se está ejecutando. Si las pruebas se hicieron antes del 2 de setiembre, registren esa fecha. Si se hacen ahora, el informe debe decir que se realizaron durante el postest y no presentarlas como previas.

# 4. Verificación de las fórmulas

El resumen se probó con resultados ficticios en una copia (un caso crítico fallido, un caso no ejecutado, una respuesta incorrecta con datos inexistentes y una derivación omitida). Todos los indicadores dieron el valor esperado. Se corrigió además una fórmula de conteo que no era robusta ante celdas vacías. La copia se eliminó.

# 5. Resultado de la sesión

(a) Lo que se hizo. Plan de pruebas con 19 casos funcionales y 25 preguntas al chatbot, instrumento Pruebas_Sistema.xlsx con resumen automático probado, y sección de pruebas incorporada al Anexo 8 del informe v12, con espacios para los resultados reales.

(b) Lo que falta. Ejecutar o documentar las pruebas y completar la información técnica del sistema (Sesión 9).

(c) Qué necesito para la Sesión 12 (Ejecución del postest). El postest termina el 30/09. Para documentarlo necesito: (1) confirmar que las 13 sesiones de setiembre se realizaron y si hubo incidencias; (2) que los datos del postest se transcriban al Excel v5 con el mismo procedimiento del pretest; (3) la fecha de la última sesión y el cierre del registro. A partir de la Sesión 13, el trabajo depende por completo de los datos reales.